DOCUMENTO 1 DE 5

UNISTYLES CURAÇAO · E-COMMERCE

Lo que ya está listo

Inventario del estado actual del sitio web (código auditado)

Preparado para:  Paula — Fundadora, Unistyles Curaçao

Fecha:  31 de julio de 2026

Alcance:  Frontend · Backend · Delivery · Pagos · Base de datos

Método:  Auditoría profunda del repositorio (deep research de código)

Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

En pocas palabras: tienes mucho más construido de lo que crees. El sitio no está empezando desde cero — está aproximadamente al 75–85% del código. El trabajo restante es sobre todo "cerrar cabos": conectar formularios, corregir un par de errores, configurar cuentas externas y definir la parte operativa del delivery.

La foto general • FRONTEND (lo que ve el cliente): visualmente completo y funcional. 30+ páginas, catálogo real, carrito, checkout de 3 pasos, mapa de delivery. • BACKEND (el motor invisible): a nivel producción. Autenticación segura, órdenes con transacciones, pagos Sentoo reales, chatbot de WhatsApp completo. • DELIVERY: mucho más avanzado de lo que pensabas — 3 zonas de Curaçao con mapa, auto-detección por GPS, cálculo de tarifas y envío gratis por zona. • LO QUE FALTA: se detalla en el Documento 2 (checklist de finalización). Son piezas concretas, no una reconstrucción.

### ¿Qué significan las etiquetas de estado?

| Etiqueta | Significado |
| --- | --- |
| LISTO | Funciona hoy. Construido y operativo. |
| PARCIAL | Construido pero necesita conexión, configuración o datos para funcionar del todo. |
| FALTA | Todavía no existe / hay que hacerlo. |

# 2. Arquitectura y tecnología (en simple)

Tu sitio está construido con tecnología moderna y estándar de la industria. No es una plantilla de arrastrar-y-soltar: es una tienda a medida con tres piezas que trabajan juntas.

| Pieza | Qué es | Para qué sirve | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend (React + Vite) | La tienda que ve el cliente | Páginas, catálogo, carrito, checkout, mapa | LISTO |
| Backend (Node/Express) | El motor invisible | Cuentas, órdenes, pagos, WhatsApp, admin | LISTO |
| Directus (CMS) | Panel de contenido | Editar productos, categorías, marcas sin código | LISTO |
| PostgreSQL | La base de datos | Guarda productos, órdenes, clientes | LISTO |
| Redis | Memoria rápida | Carritos de invitados, sesiones | LISTO |
| Coolify | El hosting (servidor) | Publica todo en internet con SSL | EN PROCESO |

Dato clave sobre el hosting El sitio necesita que TRES servicios estén publicados juntos en Coolify: la tienda (frontend), el motor (backend) y el CMS (Directus). Si solo se publica Directus, el cliente podrá VER productos pero NO podrá comprar, iniciar sesión ni pagar. Confirmar que el backend esté desplegado y accesible es la prioridad #1 técnica antes del lanzamiento.

# 3. Frontend — páginas que ve el cliente

Más de 30 páginas construidas. El recorrido de compra (ver catálogo → producto → carrito → WhatsApp/checkout) es sólido y usa datos reales del catálogo.

## 3.1 Catálogo y producto

| Página | Ruta | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio (Home) | / | LISTO | Hero, carrusel, categorías, marcas — datos reales del CMS |
| Bras / Panties / Shapewear | /bras … | LISTO | Página de categoría con datos reales |
| Perfumes | /perfume | LISTO | Incluye quiz de fragancia funcional |
| Cremas / Bloqueador / Desodorantes / Limpieza facial | /cremas … | LISTO | Datos reales |
| Accesorios | /accesorios | LISTO | Datos reales |
| Detalle de producto | /product/:id | LISTO | Reseñas conectadas; tallas/colores |
| Marca | /brand/:id | PARCIAL | Solo 5 marcas definidas manualmente |
| Búsqueda | /search | LISTO | Búsqueda con retardo, sólida |

## 3.2 Compra, cuenta y seguimiento

| Página | Ruta | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrito lateral | (componente) | LISTO | Cantidades, WhatsApp, ir a checkout |
| Checkout (3 pasos) | /checkout | PARCIAL | Completo; depende del backend + datos de zonas |
| Pago Sentoo (callback) | /payment/callback | LISTO | Consulta estado en vivo + tiempo real |
| Seguir pedido | /track-order | LISTO | Buscador por número de orden |
| Login / Registro | /login /register | LISTO | Depende del backend |
| Recuperar contraseña | /forgot-password | PARCIAL | Envía enlace pero falta la página para cambiarla |
| Perfil | /profile | LISTO | Protegido; datos, pedidos, contraseña |
| Lista de deseos | /wishlist | LISTO | Guardado local en el navegador |
| Admin | /admin | PARCIAL | Sin protección de ruta; botones "ver" son stubs |

## 3.3 Contenido, legal y contacto

| Página | Ruta | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosotros / FAQ / Términos / Privacidad | /about … | LISTO | Contenido estático listo |
| Envíos (con MAPA de zonas) | /shipping | PARCIAL | Mapa listo; barrios dependen del backend |
| Contacto | /contact | PARCIAL | El formulario aún no envía nada |
| 404 No encontrado | * | LISTO | Listo |

# 4. Backend — el motor (APIs)

El backend está sustancialmente completo y a nivel producción: consultas seguras a la base de datos, contraseñas encriptadas (bcrypt), órdenes con transacciones y bloqueo de stock, y validación de datos. Estas son las áreas de la API:

| Área (API) | Qué hace | Estado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Registro, login, verificación por email, refresh, recuperar contraseña | LISTO |
| Productos / Categorías | Listado, filtros, paginación, búsqueda, destacados | LISTO |
| Perfumes / Skincare | Quiz con algoritmo real de recomendación | LISTO |
| Carrito | Invitado (Redis) y usuario (BD), fusión al iniciar sesión | LISTO |
| Órdenes | Checkout transaccional, descuento de stock, cupones, zona | LISTO |
| Pagos | Sentoo real, contra-entrega, transferencia bancaria | cuenta banco pendiente |
| Admin | Gestión de usuarios y órdenes, estadísticas | LISTO |
| Reseñas | Crear/leer/borrar | bug de tipo de dato |
| Cupones | Validar y aplicar (seguro ante concurrencia) | LISTO |
| Newsletter | Suscripción | sin confirmación ni baja |
| WhatsApp | Chatbot en papiamentu, menús, estado de pedido | LISTO |
| Delivery | Zonas y cálculo de tarifa | sin panel admin de zonas |

# 5. Integraciones externas

Las conexiones con servicios de terceros ya están programadas. La mayoría solo necesitan que pongas las llaves/credenciales de tu cuenta para activarse.

| Servicio | Estado del código | Qué necesitas para activarlo |
| --- | --- | --- |
| Sentoo (pagos Curaçao) | LISTO | Poner SENTOO_API_KEY + MERCHANT_ID de tu cuenta |
| WhatsApp Business | LISTO | Token de Meta + aprobar plantillas de mensaje en Meta |
| Email (SMTP) | LISTO | Datos de tu correo saliente (si no, no manda emails) |
| Contra-entrega (COD) | LISTO | Nada — funciona |
| Transferencia bancaria | PARCIAL | Poner el número de cuenta REAL (hoy es un placeholder) |
| Mapa (OpenStreetMap) | LISTO | Nada — funciona. Revisar términos de uso comercial |
| Autocompletar dirección (Nominatim) | LISTO | Nada, pero es gratuito con límite de uso |
| Tiempo real (Socket.IO) | LISTO | Nada — actualiza estado de pago en vivo |

Sobre WhatsApp El chatbot de WhatsApp está completo: responde en papiamentu, muestra menús, deja consultar el estado de un pedido y enlaza a categorías. Para que los mensajes automáticos de confirmación salgan, hay que crear y aprobar unas "plantillas" en Meta Business Manager (order_confirmation, order_shipped, etc.). Si no están aprobadas, el sistema usa un enlace wa.me como respaldo.

# 6. Sistema de delivery — lo que YA funciona

Esta era tu mayor preocupación ("me falta el sistema completo de delivery"). La buena noticia: la base ya está construida. Lo que falta es la capa operativa (logística), que se detalla en el Documento 2.

## 6.1 Ya construido y funcionando

- Mapa interactivo de Curaçao (Leaflet + OpenStreetMap) con las 3 zonas dibujadas como polígonos de color.

- 3 zonas reales con tarifas de mercado: Zona 1 Centro (XCG 5, gratis ≥75) · Zona 2 Este (XCG 10, gratis ≥100) · Zona 3 Oeste y Norte (XCG 25, gratis ≥150).

- Auto-detección por GPS: el botón "Detectar mi zona" ubica al cliente y le dice su zona y tarifa.

- Autocompletado de dirección: al escribir la calle, sugiere direcciones reales de Curaçao y detecta la zona automáticamente.

- Cálculo de tarifa y envío gratis por zona según el subtotal del carrito, mostrado en el checkout.

- Cada barrio catalogado: Willemstad, Punda, Otrobanda, Jan Thiel, Blue Bay, Banda Abou, Banda Ariba, etc.

- La orden guarda la zona y las coordenadas (lat/lng) para logística futura.

## 6.2 Las 3 zonas de un vistazo

| Zona | Tarifa | Envío gratis desde | Tiempo estimado | Barrios (ejemplos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Centro | XCG 5 | XCG 75 | 1–2 días | Willemstad, Punda, Otrobanda, Pietermaai, Scharloo |
| 2 — Este | XCG 10 | XCG 100 | 1–2 días | Jan Thiel, Blue Bay, Saliña, Mahaai, Cas Grandi |
| 3 — Oeste y Norte | XCG 25 | XCG 150 | 2–3 días | Banda Abou, Banda Ariba, Tera Kòrá, Groot Kwartier |

Lo que todavía NO existe en delivery (ver Documento 2) • Asignación de repartidor y despacho (¿quién entrega y cómo se le avisa?). • Seguimiento en vivo para el cliente ("tu pedido va en camino" con estados). • Panel para que TÚ edites zonas y tarifas sin tocar código. • Agenda / franjas horarias de entrega (elegir día y hora). • Optimización de ruta cuando hay varios pedidos.

# 7. Base de datos y catálogo

La base de datos está diseñada para e-commerce serio: llaves únicas, marcas de tiempo automáticas, números de orden generados solos (UNI-AAMMDD-XXXX) y datos semilla precargados.

| Área | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| Tablas principales | usuarios, direcciones, órdenes, ítems, pagos, carritos, reseñas, cupones, variantes, zonas de delivery, mensajes de WhatsApp | LISTO |
| Catálogo (Directus) | productos, categorías, marcas — editables desde el panel | LISTO |
| Productos cargados | ~285 productos (bras, panties, colonias, cremas, bloqueador, desodorantes, limpieza facial, accesorios) | LISTO |
| Cupones semilla | 3 cupones de ejemplo precargados | LISTO |

# 8. Seguridad ya implementada

El código ya trae buenas prácticas de seguridad. Esto es importante para proteger a tus clientes y su información.

- Contraseñas encriptadas con bcrypt (nunca se guardan en texto plano).

- Consultas a la base de datos protegidas contra inyección SQL.

- Permisos de administrador verificados contra la base de datos (no solo confianza en el token).

- Cabeceras de seguridad (Helmet), lista blanca de dominios (CORS) y límites de peticiones (anti-abuso).

- Respuestas de login "a prueba de enumeración" (no revelan si un correo existe).

- Checkout con transacciones y bloqueo de stock (no se vende lo que no hay).

- Webhook de pago que RE-VERIFICA el estado real con Sentoo (no confía en el mensaje entrante).

Pendientes de seguridad antes de lanzar (detalle en Documento 2) • Rotar la contraseña del administrador por defecto (viene con una de ejemplo en el código). • Poner el número de cuenta bancaria real para transferencias. • Proteger la ruta /admin también del lado del servidor.

# 9. Conclusión

Unistyles no está empezando: está en la recta de acabado. El código cubre casi todo el recorrido de una tienda online real — catálogo, carrito, checkout, pagos, cuentas, WhatsApp y un sistema de delivery con mapa y zonas.

El trabajo restante se concentra en: (1) confirmar que todos los servicios estén desplegados juntos, (2) corregir un puñado de errores y formularios sin conectar, (3) configurar las cuentas externas (Sentoo, WhatsApp, banco), y (4) definir la parte operativa del delivery. Todo eso está desglosado como user stories en el Documento 2.

Cómo se conecta con tus otros documentos • Documento 2 — Checklist de finalización: qué falta terminar (user stories + prioridad). • Documento 3 — Checklist de research: qué investigar antes de decidir diseño/estrategia. • Documento 4 — Deep research + brainstorming: preguntas para la sesión con tu equipo. • Documento 5 — Action plan (Double Diamond): cómo organizar el trabajo por fases.