DOCUMENTO 2 DE 5

UNISTYLES CURAÇAO · E-COMMERCE

Checklist de finalización

Todo lo que falta terminar para lanzar — en formato User Story

Preparado para:  Paula y el equipo (front · back · UX · marketing)

Fecha:  31 de julio de 2026

Formato:  User Stories + criterios de aceptación + prioridad (MoSCoW/RICE)

Base:  Auditoría de código (frontend + backend) — julio 2026

Contenido

# Cómo leer este documento

Cada tarea pendiente está escrita como una "User Story": una frase que describe QUIÉN necesita algo, QUÉ necesita y PARA QUÉ. Debajo van los "criterios de aceptación" (cómo sabremos que está terminada), el estado actual y la prioridad.

### Formato

US-00 — Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]. Estado actual: PARCIAL — descripción breve P1 · ALTA ✔ Criterio de aceptación 1 ✔ Criterio de aceptación 2

### Prioridades (MoSCoW simplificado)

| Prioridad | Significado | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| P0 · BLOQUEADOR | Sin esto NO se puede lanzar / se pierde dinero o se rompe | Antes del lanzamiento — obligatorio |
| P1 · ALTA | Muy importante para una buena experiencia | Lanzamiento o primer sprint |
| P2 · MEDIA | Mejora la tienda, no bloquea | Semanas 2–6 |
| P3 · BAJA | Bonito de tener | Backlog / cuando haya tiempo |

# Resumen: bloqueadores de lanzamiento (P0)

Si solo tuvieras tiempo para lo esencial, esto es lo que impide lanzar hoy. Todos se detallan como user stories más adelante.

| # | Bloqueador (P0) | Epic |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar que backend + Directus + frontend están desplegados JUNTOS (sin backend no hay compras) | A · Infra |
| 2 | Sembrar los barrios en las zonas de delivery (sin esto el checkout no deja elegir área) | D · Delivery |
| 3 | Poner el número de cuenta bancaria real (hoy es XXXX-XXXX-XXXX) | C · Pagos |
| 4 | Rotar la contraseña del administrador por defecto | J · Seguridad |
| 5 | Proteger la ruta /admin del lado del servidor | J · Seguridad |
| 6 | Corregir el bug de reseñas (tipo de dato) o desactivar reseñas | F · Reseñas |
| 7 | Verificar que existan las imágenes/videos referenciados (evitar imágenes rotas) | E · Catálogo |
| 8 | Arreglar o desactivar "recuperar contraseña" (falta la página para cambiarla) | B · Cuentas |

# A. Infraestructura y despliegue

La tienda solo funciona si sus tres servicios están publicados y conectados. Este epic asegura que el "motor" esté encendido.

US-A1  Como dueña del negocio, quiero que el backend (motor), Directus (CMS) y el frontend (tienda) estén desplegados y conectados en Coolify para que los clientes puedan comprar, iniciar sesión y pagar de verdad.

Estado actual: PARCIAL  — Coolify en proceso; falta confirmar que el backend responde en api.unistylescuracao.com   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ La tienda carga en unistylescuracao.com con candado (SSL).

- ✔ El backend responde en api.unistylescuracao.com/health.

- ✔ El CMS abre en cms.unistylescuracao.com/admin.

- ✔ Una compra de prueba de punta a punta se completa sin errores.

Riesgo #1: si solo se publica Directus, el cliente ve productos pero NO puede comprar. El frontend llama a decenas de rutas /api/* que viven en el backend.

US-A2  Como dueña del negocio, quiero que las variables de entorno de producción estén cargadas en Coolify para que pagos, WhatsApp, email y base de datos funcionen.

Estado actual: PARCIAL  — Plantilla .env.coolify.example lista; faltan las llaves reales   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ JWT_SECRET, DB_PASSWORD, REDIS_PASSWORD generados y cargados.

- ✔ Las variables VITE_* de build cargadas como build-time (Vite las "hornea").

- ✔ Secrets marcados como ocultos en Coolify.

US-A3  Como dueña del negocio, quiero respaldos automáticos de la base de datos para no perder pedidos ni clientes si algo falla.

Estado actual: PARCIAL  — Existe deploy/scripts/backup-db.sh; falta agendarlo (cron) y probar restauración   P1 · ALTA

- ✔ Respaldo diario automático.

- ✔ Retención de 30 días.

- ✔ Prueba de restauración documentada.

# B. Cuentas y autenticación

El registro, login y verificación por email ya funcionan. Hay un hueco: recuperar contraseña no se puede completar.

US-B1  Como cliente, quiero crear una cuenta y verificar mi correo para guardar mis datos y ver mis pedidos.

Estado actual: LISTO  — Funciona (depende del backend + SMTP para el email)   P1 · ALTA

- ✔ Registro con email y contraseña.

- ✔ Email de verificación enviado.

- ✔ Login bloqueado hasta verificar.

US-B2  Como cliente que olvidó su contraseña, quiero restablecerla desde el enlace que me llega por correo para volver a entrar a mi cuenta.

Estado actual: FALTA  — El backend envía el enlace, pero la tienda NO tiene la página /reset-password para completar el cambio   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ Existe la página /reset-password que recibe el token del enlace.

- ✔ El cliente ingresa y confirma la nueva contraseña.

- ✔ Alternativa temporal: ocultar "¿Olvidaste tu contraseña?" hasta tenerla.

US-B3  Como cliente, quiero ver y editar mi perfil, direcciones y mis pedidos para gestionar mi cuenta.

Estado actual: LISTO  — Funciona (ruta protegida)   P2 · MEDIA

- ✔ Editar datos personales.

- ✔ Guardar direcciones con zona detectada.

- ✔ Historial de pedidos visible.

# C. Checkout y pagos

El checkout de 3 pasos está construido (contacto → dirección → pago → revisión) con cupones y 4 métodos de pago. Falta configurar cuentas externas.

US-C1  Como cliente, quiero completar mi compra en un checkout claro de 3 pasos para pagar y recibir mi pedido.

Estado actual: PARCIAL  — Construido; depende del backend y de las zonas con barrios (ver Epic D)   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ Formulario de contacto y dirección con autocompletado.

- ✔ Resumen con subtotal, envío y total.

- ✔ Cupón aplicable.

US-C2  Como cliente, quiero pagar con Sentoo (tarjeta local de Curaçao) para pagar en línea de forma segura.

Estado actual: PARCIAL  — Integración lista; falta poner SENTOO_API_KEY + MERCHANT_ID   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ Redirección a Sentoo y vuelta con estado.

- ✔ Actualización de estado en vivo.

- ✔ Probado en sandbox y luego en real.

US-C3  Como cliente, quiero pagar por transferencia bancaria con datos correctos para usar mi método preferido.

Estado actual: PARCIAL  — El número de cuenta es un placeholder (XXXX-XXXX-XXXX)   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ Número de cuenta MCB real mostrado.

- ✔ Instrucciones claras de transferencia.

- ✔ Confirmación manual del pago.

BLOQUEADOR: hoy el cliente vería una cuenta falsa. Reemplazar en services/backend/src/routes/payments.js antes de habilitar transferencia.

US-C4  Como cliente, quiero pagar contra-entrega o cerrar la compra por WhatsApp para comprar aunque no quiera pagar en línea.

Estado actual: LISTO  — Funciona   P1 · ALTA

- ✔ Contra-entrega crea la orden.

- ✔ WhatsApp abre chat con el resumen del pedido.

# D. Sistema de delivery

La base (zonas, mapa, tarifas, geocoding) ya existe. Este epic cierra la parte de DATOS que el checkout necesita y añade la parte OPERATIVA (logística) que hoy no existe.

## D.1 Datos y cobertura

US-D1  Como cliente, quiero elegir mi barrio en el checkout y ver mi tarifa para saber cuánto pago de envío antes de pagar.

Estado actual: PARCIAL  — El menú de barrios se llena desde el backend; si las zonas no traen barrios, el menú queda VACÍO y no se puede comprar   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ La API /api/delivery/zones devuelve las 3 zonas CON su lista de barrios.

- ✔ El menú de "Área" muestra los barrios agrupados por zona.

- ✔ Al elegir barrio se muestra tarifa y umbral de envío gratis.

Los barrios YA están escritos en la migración 002_delivery_zones.sql. La tarea es asegurar que esa migración corrió en la base de producción.

US-D2  Como dueña del negocio, quiero un panel para editar zonas, tarifas y barrios sin tocar código para ajustar precios de envío cuando cambie el combustible o la cobertura.

Estado actual: FALTA  — Hoy solo se puede cambiar con SQL directo — no apto para una dueña no técnica   P1 · ALTA

- ✔ Pantalla admin para crear/editar/desactivar zonas.

- ✔ Editar tarifa, umbral de envío gratis y barrios.

- ✔ Los cambios se reflejan de inmediato en el checkout.

## D.2 Operación / logística (lo nuevo)

US-D3  Como encargado de despacho, quiero ver los pedidos nuevos con su zona, dirección y ubicación en el mapa para organizar las entregas del día.

Estado actual: FALTA  — La orden ya guarda zona y coordenadas; falta la pantalla de despacho que las use   P1 · ALTA

- ✔ Lista de pedidos pendientes por zona.

- ✔ Ver la dirección y el pin en el mapa.

- ✔ Agrupar por zona para armar rutas.

US-D4  Como encargado de despacho, quiero asignar cada pedido a un repartidor y cambiar su estado para saber quién lleva qué y no perder pedidos.

Estado actual: FALTA  — No existe asignación de repartidor   P1 · ALTA

- ✔ Asignar repartidor a un pedido.

- ✔ Estados: preparando → en camino → entregado.

- ✔ Notificar al cliente en cada cambio (WhatsApp ya está listo para esto).

US-D5  Como cliente, quiero seguir mi pedido en vivo ("va en camino") para saber cuándo llega.

Estado actual: PARCIAL  — Existe /track-order por número; falta el estado logístico en vivo   P2 · MEDIA

- ✔ Ver estado actual del pedido.

- ✔ Aviso por WhatsApp cuando sale a ruta.

- ✔ Estimado de llegada por zona.

US-D6  Como cliente, quiero elegir día y franja horaria de entrega para estar en casa cuando llegue.

Estado actual: FALTA  — La orden acepta texto libre de fecha/hora, pero sin validación de disponibilidad   P2 · MEDIA

- ✔ Selector de día.

- ✔ Franjas horarias por zona.

- ✔ Control de capacidad por franja.

## D.3 Flujo del pedido (delivery) — de compra a entrega

Este es el recorrido completo que debe existir. Lo que está en verde ya funciona; lo naranja/rojo es lo que falta construir (útil como base para tu flowchart en Figma/FigJam).

| Paso | Qué pasa | Front-end | Back-end | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dirección | Cliente escribe dirección; se detecta zona | Autocompletado + mapa | Geocoding (Nominatim, frontend) | LISTO |
| 2. Tarifa | Se calcula envío y umbral gratis | Muestra tarifa | /api/delivery/calculate | LISTO |
| 3. Orden | Se crea el pedido con zona y coordenadas | Checkout | Transacción + guarda zona/lat/lng | LISTO |
| 4. Pago | Sentoo / COD / transferencia / WhatsApp | Callback de pago | Sentoo + webhook | config |
| 5. Despacho | Encargado ve pedido y lo asigna | Pantalla de despacho | Estados + asignación | FALTA |
| 6. En ruta | Repartidor sale; cliente recibe aviso | Tracking en vivo | WhatsApp en cada estado | FALTA |
| 7. Entregado | Se marca entregado; se pide reseña | Confirmación | Cierre + email/WhatsApp | PARCIAL |

# E. Catálogo y producto

El catálogo (~285 productos) se ve con datos reales. Los pendientes son de datos y de imágenes, no de código.

US-E1  Como cliente, quiero ver fotos reales de cada producto (no imágenes rotas) para confiar y decidir la compra.

Estado actual: PARCIAL  — Muchas imágenes se referencian por ruta fija (placeholders, videos del hero, logos de marca) — hay que confirmar que existen   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ Auditar que cada imagen/video referenciado exista en public/images.

- ✔ Reemplazar placeholders por fotos reales.

- ✔ Peso de imagen optimizado (<200KB).

US-E2  Como cliente, quiero ver tallas, colores y variantes reales del producto para elegir mi talla correcta.

Estado actual: PARCIAL  — Cuando el producto no trae tallas/colores, la tienda los "inventa" (ej. tallas de bra, colores negro/beige/blanco)   P1 · ALTA

- ✔ Cargar variantes reales en el CMS.

- ✔ Ocultar el inventado cuando no haya datos.

- ✔ Reflejar stock por variante.

US-E3  Como cliente, quiero ver calificaciones reales, no estrellas de ejemplo para no sentirme engañado.

Estado actual: PARCIAL  — Las tarjetas de categoría muestran 4.5 estrellas fijas (mock)   P2 · MEDIA

- ✔ Mostrar rating real basado en reseñas.

- ✔ Ocultar estrellas si no hay reseñas.

US-E4  Como cliente, quiero ver todas las marcas y sus páginas para comprar por marca de confianza.

Estado actual: PARCIAL  — Solo 5 marcas están definidas manualmente; otras dan "marca no encontrada"   P2 · MEDIA

- ✔ Marcas desde el CMS, no escritas a mano.

- ✔ Cada marca con su página y logo.

# F. Reseñas

La función de reseñas está programada pero tiene un error técnico que la rompe en producción.

US-F1  Como cliente, quiero dejar y leer reseñas de productos para confiar en la calidad antes de comprar.

Estado actual: FALTA  — BUG: el campo product_id es UUID en la base pero los productos usan números — insertar una reseña falla   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ Corregir el tipo de dato (UUID → entero) o alinear el esquema.

- ✔ Probar crear y mostrar una reseña.

- ✔ Alternativa: desactivar reseñas hasta corregir.

US-F2  Como dueña del negocio, quiero aprobar las reseñas antes de publicarlas para evitar spam u ofensas.

Estado actual: PARCIAL  — El esquema soporta moderación pero el código publica todo automáticamente; no hay panel para aprobar   P2 · MEDIA

- ✔ Reseñas quedan pendientes por defecto.

- ✔ Panel admin para aprobar/rechazar.

# G. Admin y operaciones

El panel admin existe con estadísticas y gestión básica, pero tiene botones sin terminar y no cubre productos.

US-G1  Como administrador, quiero que la sección /admin esté protegida de verdad para que nadie externo vea datos del negocio.

Estado actual: PARCIAL  — La ruta /admin no está protegida del lado del servidor (solo se oculta en el navegador)   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ Bloqueo real por rol de administrador.

- ✔ Redirección si no hay permiso.

US-G2  Como administrador, quiero ver el detalle de cada cliente y cada pedido para atender y gestionar.

Estado actual: FALTA  — Los botones "ver detalle" hoy solo muestran "coming soon"   P1 · ALTA

- ✔ Ficha de cliente con sus pedidos.

- ✔ Detalle de pedido con ítems y estado.

US-G3  Como dueña del negocio, quiero gestionar productos, precios y stock para mantener la tienda al día.

Estado actual: LISTO  — Se hace desde el panel de Directus (CMS), no desde /admin — hay que capacitarte en Directus   P1 · ALTA

- ✔ Saber crear/editar producto en Directus.

- ✔ Guía corta de uso del CMS.

# H. Contenido, formularios y legal

Las páginas de contenido están listas; algunos formularios no envían nada todavía.

US-H1  Como cliente, quiero que el formulario de contacto realmente envíe mi mensaje para poder comunicarme con la tienda.

Estado actual: FALTA  — El formulario de Contacto no envía nada (previene el envío)   P1 · ALTA

- ✔ Enviar a un correo o crear un ticket.

- ✔ Alternativa: reemplazar por botón de WhatsApp.

- ✔ Arreglar enlaces sociales que hoy van a "#".

US-H2  Como visitante, quiero suscribirme al newsletter y que quede registrado para recibir novedades y ofertas.

Estado actual: FALTA  — El formulario de newsletter en la tienda no envía; el backend guarda pero sin confirmación ni baja   P2 · MEDIA

- ✔ Conectar el formulario al backend.

- ✔ Email de confirmación (doble opt-in).

- ✔ Enlace para darse de baja.

US-H3  Como dueña del negocio, quiero páginas legales correctas para Curaçao para cumplir y generar confianza.

Estado actual: PARCIAL  — Existen Términos y Privacidad con texto genérico; deben revisarse legalmente   P1 · ALTA

- ✔ Privacidad acorde a datos que recolectas.

- ✔ Términos y política de devoluciones reales.

- ✔ Banner de cookies si se usan.

# I. Marketing, SEO y retención

Bases para que la tienda se encuentre y venda más. Casi todo es nuevo trabajo.

US-I1  Como dueña del negocio, quiero que la tienda aparezca en Google (SEO local) para que clientes de Curaçao la encuentren.

Estado actual: FALTA  — Falta metadata, títulos, sitemap y datos estructurados   P1 · ALTA

- ✔ Títulos y descripciones por página.

- ✔ Sitemap y robots.

- ✔ Google Business + Analytics.

US-I2  Como dueña del negocio, quiero recuperar carritos abandonados por WhatsApp/email para no perder ventas casi cerradas.

Estado actual: FALTA  — No existe; el chatbot de WhatsApp da una base para construirlo   P3 · BAJA

- ✔ Detectar carrito abandonado.

- ✔ Mensaje recordatorio.

- ✔ Cupón opcional de reenganche.

US-I3  Como cliente, quiero ver la tienda en mi idioma (ES / Papiamentu / NL / EN) para entender y confiar.

Estado actual: FALTA  — Hoy la interfaz está mayormente en inglés; el chatbot de WhatsApp ya habla papiamentu   P2 · MEDIA

- ✔ Definir idiomas prioritarios (investigación — ver Doc 3/4).

- ✔ Traducir la interfaz.

- ✔ Selector de idioma.

# J. Seguridad y pre-lanzamiento

Cierres de seguridad obligatorios antes de abrir al público.

US-J1  Como dueña del negocio, quiero cambiar la contraseña del administrador por defecto para que nadie entre con la contraseña de ejemplo del código.

Estado actual: FALTA  — La base siembra un admin con una contraseña de ejemplo que está en el código   P0 · BLOQUEADOR

- ✔ Rotar contraseña admin al primer ingreso.

- ✔ Idealmente crear el admin manualmente y quitar el semillado.

US-J2  Como dueña del negocio, quiero que los emails transaccionales (confirmación, reset) salgan para que el cliente reciba comprobantes.

Estado actual: PARCIAL  — El código de email funciona pero SMTP no está en la lista de variables obligatorias — fácil de olvidar   P1 · ALTA

- ✔ Configurar SMTP en Coolify.

- ✔ Probar email de confirmación de pedido.

- ✔ Probar email de reset.

US-J3  Como dueña del negocio, quiero aprobar las plantillas de WhatsApp en Meta para que salgan los avisos automáticos de pedido.

Estado actual: FALTA  — Los avisos automáticos dependen de plantillas aprobadas (order_confirmation, order_shipped, etc.)   P1 · ALTA

- ✔ Crear y someter plantillas en Meta Business Manager.

- ✔ Probar cada aviso de estado.

# K. QA y lanzamiento

Pruebas finales antes de abrir y en el día del lanzamiento.

### Checklist de QA (marcar antes de lanzar)

☐  Compra de prueba completa con cada método de pago   [P0 · BLOQUEADOR]

☐  Registro, login, verificación y (si aplica) reset de contraseña   [P0 · BLOQUEADOR]

☐  Checkout en móvil (la mayoría de clientes será móvil)   [P0 · BLOQUEADOR]

☐  Todas las imágenes cargan (sin rotas)   [P0 · BLOQUEADOR]

☐  Selección de zona y tarifa correcta en cada zona   [P0 · BLOQUEADOR]

☐  Emails y avisos de WhatsApp llegan   [P1 · ALTA]

☐  Velocidad de carga aceptable en 4G   [P1 · ALTA]

☐  Revisión ortográfica y de idioma de la interfaz   [P1 · ALTA]

☐  Enlaces del footer y redes sociales funcionan   [P2 · MEDIA]

☐  Prueba de respaldo/restauración de base de datos   [P1 · ALTA]

# Matriz de priorización (vista rápida)

Todas las user stories agrupadas por prioridad, para planear sprints. Empieza por P0, luego P1.

| Prioridad | User stories | Foco |
| --- | --- | --- |
| P0 · BLOQUEADOR | A1, A2, B2, C1, C2, C3, D1, E1, F1, G1, J1 | Lanzar sin romper ni perder dinero |
| P1 · ALTA | A3, B1, C4, D2, D3, D4, E2, G2, G3, H1, H3, I1, J2, J3 | Buena experiencia y operación |
| P2 · MEDIA | B3, D5, D6, E3, E4, F2, H2, I3 | Pulido y crecimiento |
| P3 · BAJA | I2 | Backlog |

Sugerencia de secuencia Sprint 1 (lanzar): todos los P0. · Sprint 2: delivery operativo (D2–D4) + formularios (H1) + SEO base (I1). · Sprint 3: pulido de catálogo (E2–E4), reseñas moderadas (F2), idiomas (I3), agenda de entrega (D6).